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本报告说明拟议中的软件项目在技术上、经济上和社会条件方面的可行性，评述各种可能的选择方案，并提出倾向性意见。
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	编者
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	编写日期
	2008年9月22日

	（1）编写目的
某大学针对当前每年新生入学报到时管理忙乱的情况，准备开发一套院系新生报到管理系统。随着学校的规模不断扩大，学生数量急剧增加，有关学生的各种信息量也成倍增长。面对庞大的信息量，仅仅依靠手工记录是缓慢而且效率低下的。借助现代信息技术和管理理论，建立现代管理信息系统是当今社会的重要趋势。
“新生报到管理系统”旨在每届新生前来报到时登记其基本信息并将其基本信息录入到数据库中，如此就可以避免将已被录取但不打算前来读书的学生的相关信息存储进在校学生的相关数据库中,同时使用该系统可以实现新生信息的有序存储，使得检索迅速、查找方便、并且提高了可靠性。
本报告拟对系统开发中将要面临的问题及其解决方案进行初步设计及合理安排，明确开发风险及其所带来的利益。确定开发院系新生报到管理系统的可行性。
（2）项目背景 
开发软件名称：院系新生报到管理系统 
项目任务提出者：某大学
项目开发者：某大学信息学院计算机系
用户：某大学 
实现软件单位：某大学信息学院计算机系 
（3）符号、缩略语和定义 
SRMS：院系新生报到管理系统 
（4）参考资料 
《软件工程导论》. 张海藩. 清华大学出版社
《实用软件工程》. 郑人杰等. 清华大学出版社
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	SRMS应便于对新生报到的管理，提高新生报到工作的工作效率，缓解了工作人员的压力。 
（1）主要功能 
SRMS系统的主要功能：数据查询、数据更新、用户管理和数据导入/导出 
数据更新功能：数据添加、数据删除和数据修改。 
数据添加功能提供便捷的录入界面，通过应用程序将原始数据追加到数据库中。 
数据删除功能将不满足用户要求的相应记录从数据库中删除。 
数据修改功能允许用户对他所指定记录的相关信息进行修改。 
数据查询功能：数据查询允许有权限的用户进行记录的浏览和条件查询。记录浏览功能可以方便快捷地浏览全部的记录。条件查询允许用户构造各种组合条件来查询所需要的数据。同时可以对满足条件的信息生成报表并进行打印输出。（主要的生成报表有：新生宿舍情况表、新生组织关系交缴表、新生学费交缴情况表、新生档案交缴情况表） 
用户管理：超级用户、院系管理员用户和普通用户。超级用户拥有对系统所有数据进行操作的权限。院系管理员用户只拥有对所属院系新生数据进行操作，并只能对自己的用户密码进行修改。普通用户拥有除用户数据以外的浏览和查询权限并能对自己的用户密码进行修改。 
数据导入/导出：允许用户在将数据文件导入数据库，允许用户将全部记录导出至Word、Excel中。 
（2）性能要求 
方便快捷有效地完成新生报到管理的各项工作，录入数据合法性的校验程度高，系统执行快。 
（3）系统的输入、输出 
输入：学生的录取通知书号
输出：查询信息与新生宿舍情况表、新生组织关系交缴表、新生学费交缴情况表、新生档案交缴情况表等几个报表
（4）安全和保密要求
集成安全认证与管理员权限控制，数据实现备份，对管理密码，用户名等实现加密算法保护。
（5）项目与其它软件系统的关系
数据库采用SQL Server 2005，与系统进行数据交互。
（6）完成期限要求: 必须在2008 年12月31日前完成。


	主文档名称
	可行性分析研究报告
	主文档编号
	A

	子文档名称
	2.2. 项目基本目标
	子文档序号
	A2.2. 

	编者
	陈博文
	编写日期
	2008年9月22日

	随着学校的规模不断扩大，学生数量急剧增加，每年新生报到的人数也相应增加，有关学生的各种信息量也成倍增长面对庞大的信息量，就需要有新生报到信息管理系统来提高学生报到的管理工作效率。通过这样的系统，可以做到信息的规范管理、科学统计和快速的查询，从而减少管理方面的工作量。在开学前，宿舍管理科就按各个院系的新生名额分配给相应的床位数，这些床位分为公寓和普通宿舍两种。公寓是两人一间，普通宿舍是四人一间，新生视自己的经济情况选择床位。新生报到时，要交入学通知书、高中的档案、组织关系档案和学费，分别记录下来，报到结束后生成相应的情况表。
SRMS系统的基本目标是辅助管理决策科学化、规范化。系统实现后，应该达到以下要求： 

（1）时间经济性。优化逻辑设计与物理设计，使系统运行效率高，反映速度快。
（2）可靠性。能连续准确的处理业务，有较强的容错能力。
（3）可理解性。用户容易理解和使用该系统。
（4）可维护性和适应性。系统应易于修改、易于扩充、易于维护，能够适应业务不断发展变化的需要。
（5）可用性。目标系统功能齐全，能够完全满足业务需求。
（6）安全保密性。保证系统的物理安全、数据存储和存取的安全与保密、数据传输的安全与保密，做好使用人员的授权管理。
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	（1）所建议系统运行的寿命的最小值
系统运行寿命最小值应达5年
（2）进行系统方案选择比较的时间
     系统方案选择比较的时间为一个月。
（3）经费、投资方面来源
     经费主要源于学校
（4）硬件环境
PIII或更高档微机 
     运行内存要求：256MB
安装所需硬盘：100M
打印机：可选
（5）软件环境
     服务器端：Windows Sever 2003企业版
     客户端：安装了浏览器的PC
     数据库：SQL Server 2005
     开发工具：Visual Studio .NET 2005,  Dreamweaver CS3
（6）可利用的信息与资源
学校招办现有的迎新流程
（7）系统投入使用的最迟时间
系统投入使用的时间最迟为2009 年 9月 5日
（8）进行可行性研究的方法
可行性研究采用的方法如下：
●学生调查
●专家咨询
●市场相关产品同类产品调查
系统进行评价时所使用的主要尺度为各项功能优先次序、开发时间长短及使用中的难易程度
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	编者
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	目前，由招生办在每年报名前夕汇总全国各省市的招生数据，为新生编排学号，根据系所和专业为新生分班。新生在入学前只具有录取通知书号，招生办根据学生所属系所、专业、生源地区等信息为学生建立学号和录取通知书号的对应关系，并把新生的系所、专业等基本数据转换到本校的学生学籍库，再将数据下发到教务处注册中心。注册中心负责将新生数据进行进一步的处理，分发到财务处、学生处等相关部门。在注册中心接收到招办发来数据后，根据新生的基本数据和各部门的需要，进行新生的数据补充扩展，在新生报到前一段时间将数据提供给其他相关部门。校医院、财务处、学生处、社区服务中心等部门根据注册中心提供的数据，按各自不同的要求对数据进行不同处理：财务处根据学生先期汇款情形补充学生交费情况，提前打印新生交费收据；学生处确定需要提前接受培训新生的入校时间；社区服务中心根据各系新生数量统一分配宿舍；饮食服务中心提前为新生批量制作餐卡；校医院做新生检疫准备；户籍管理科准备接收新生户口迁移卡。
每年都有许多新生入学，各部门手动管理这些信息十分不便，存在着不易更新、不易存放、容易丢失、难以备份等重大缺陷，查找起来也十分麻烦，容易出现漏报、缺报的现象。
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	系统采用B/S 体系结构，老师或职工可以在本部门的计算机上通过浏览器填写或修改各项信息。对学生的各项数据进行处理。系统对数据进行增加、修改、删除、打印和输出等给予了优化。
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	（1）与现有系统比较的优越性 
SRMS系统完全采用智能化管理，将新生报道的各项数据的管理工作交予系统完成。
SRMS系统省去了新生报到时各部门手工登记的繁杂工作，并且使得各部门的数据更加集中化，方便查询与统计。
SRMS系统对未报到的新生或者未缴纳某种档案的同学名单一目了然。 
（2）采用建议系统可能带来的影响
如果学校网络出现故障，或者迎新时出现无供电设备的情况，系统无法运行。
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	本系统是一个数据库应用程序。现有的数据库技术已经非常成熟，而且类似系统已经有很多投入使用，估计本系统利用现有的技术完全可以达到功能目标。考虑到开发期限较为充裕，预计可以在规定的时间内完成开发。
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	（1）支出
①在基础建设投资上，可以利用现有的设备，不必进行另外硬件设备投资。
②其他一次性支出，包括软件设计和开发费用3万元。
③经常性支出，包括软件维护费用约每年数百元。
（2）效益
本系统的开发，为统计人员工作效率带来了一个质的飞跃.

第一，本系统的运行可以代替人工进行许多繁杂的劳动，减少人力资源；
第二，本系统的运行可以大大的提工作人员的工作效率，推进迎新工作有条不紊的进行； 

（3）投资回收周期
根据经验算法，收益的累计数开始超过支出的累计数的时间为两年。
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	（1）法律方面可行性
新系统的研制与开发都选用正版软件，将不会侵犯他人、集体和国家的利益，不会违反国家的政策和法律。
（2）使用方面可行性
由于高校教职工都有一定的计算机操作水平，而新生报到系统界面简洁，操作几乎是点击单选框，很是方便，无繁杂的输入过程，故能满足教职工的使用要求。
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	结论意见：通过对系统的可行性全面分析，系统研制和开发可以立即开始进行。
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